Toruń,  dnia 01.04.2021 r.

WIiR.271.21.1.2021.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

- „Dokumentacja projektowa rewitalizacji terenu zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22”

- „Dokumentacja projektowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa przy ul. Osiedlowej”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

- Cześć I: „Dokumentacja projektowa rewitalizacji terenu zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22”

- Cześć II: „Dokumentacja projektowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa przy ul. Osiedlowej”.

2.  Zakres dokumentacji obejmuje:

Wszystkie wymagane elementy projektu budowlanego, składający się z projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego z niezbędnymi uzgodnieniami.

2.1. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy

a) część I

Teren Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22 w Toruniu zlokalizowany na działce 11/2 obręb 11. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rewitalizacja istniejącego terenu placu zabaw Przedszkola Miejskiego przez zaprojektowanie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej sztucznej. Uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe i edukacyjne, nowe nawierzchnie, obiekty małej architektury min. ławki dla dzieci, stoły parkowe, kosze na odpady . Uporządkowanie istniejącej szaty roślinnej, w tym wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zaprojektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp do części parterowej budynku od strony placu zabaw.

Propozycję zaprojektowanych rozwiązań przedstawić do akceptacji Użytkownika i Zamawiającego.

b) część II

- Teren przy ul. Osiedlowej w Toruniu, obejmuję działkę 34/9 obręb 34. Jest to niezabudowany teren zieleni, gruntów leśnych dla którego obowiązuje MPZP. Uchwała nr 540/13 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2013 r. (Ogłoszenie w Dz. Urz.: poz. 2063 z dnia 31.05.2013 r.)

Zagospodarowanie istniejących, niezagospodarowanych terenów zieleni, będących własnością Gminy Miasta Toruń na działkach św. Józefa w Toruniu, w celu poszerzenia możliwości rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Proponowane zagospodarowanie powinno obejmować plac zabaw z ogrodzeniem, siłownie zewnętrzną, dojścia (ścieżki), urządzenia małej architektury (m.in. ławki, stoły, kosze na odpady), piłkochwyt 6m od strony wschodniej, uporządkowanie i urządzenie zieleni oraz inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta.

Propozycję zagospodarowania terenu Wykonawca przedstawia do akceptacji Biura Ogrodnika Miejskiego i Zamawiającego.

2.2. W ramach prac projektowych należy przewidzieć konieczność wykonania inwentaryzacji do celów projektowych w niezbędnym zakresie do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.3. W ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w ewentualnych spotkaniach dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z zakresu opracowania.

2.4. Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I.

Uwaga I:

W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego.

3. Wykaz opracowań w formie papierowej wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) Koncepcja architektoniczna (opis z założeniami technicznymi, rzuty) wraz z szacunkowym kosztem inwestycji + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

2) Projekt budowlany składający się z następujących opracowań:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym:

- projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi,

- projekt instalacji sanitarnych (jeśli będzie wymagany)

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (jeśli będzie wymagany),

- innych w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz podłączenia do  infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, rozwiązania kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,

d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w par.5 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

4) Przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) Kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

6) Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,

7) Inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich założonych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę,

8) Cała dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008).

Opracowania przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji papierowej w 6 egz. za wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz ZZK, które należy wykonać w 2 egz.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500,

2) dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) ustalenie warunków posadowienia obiektu,

4) uzyskanie warunków technicznych podłączenia, przebudowy infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o pozwoleniu na przesadzenie bądź usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję o pozwoleniu na budowę, zgody na odprowadzenie nadwyżki wody na teren nieutwardzony, decyzji pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski  z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

6) udzielanie przez Wykonawcę dokumentacji odpowiedzi Zamawiającemu w trybie pilnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na zapytania merytoryczne do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trwającej procedurze udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich wad i błędów w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ujawnionych w trakcie czynności udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane,

7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej posiadającej odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1920). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień, godzinę i miejsce wymaganego przybycia.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2  Uwaga I,

2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanej koncepcji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnienie projektu z użytkownikiem,

4) zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewnić możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, w tym także wydanych decyzji administracyjnych, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.  Termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

| Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz szacunkowego kosztu inwestycji | do 4 tygodnie od podpisania umowy |
| --- | --- |
| Wykonanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi elementami i projekt techniczny | do 11 tygodni od podpisania umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót do WAiB |

III.  Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100%

IV. Wymagania i warunki Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

V. Wymagania udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie opracowywania projektów budowlanych i posiadać doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z zakresu zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

VI. Warunki płatności:

1. Płatność nastąpi w 2 ratach:

rata I – 80% ceny zapisanej w umowie, po protokolarnym, bezusterkowym odebraniu przygotowanego kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,

rata II – 20% ceny zapisanej w umowie, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia

2. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktury do WIiR oraz po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy realizacji zadania, płatną w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

3. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego”, przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. koszty. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

6. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie (oddzielne koperty dla poszczególnych części):

„Oferta na cześć I zadania pn.: „Dokumentacja projektowa rewitalizacji terenu zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22”

i/lub

„Oferta na część II zadania pn.: „Dokumentacja projektowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa przy ul. Osiedlowej”.

w terminie do dnia 21.04.2021 r. do godziny 10.00

(liczy się data i godzina wpływu oferty do WIiR UMT a nie data nadania dostarczenia do UP lub do kuriera)

VIII. Uwagi ogólne

Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, osoba do kontaktu: Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611 88 47, email: s.paczkowski@um.torun.pl

IX. Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Mapy

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Wypisy z rejestru gruntów

5. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Osiedlowej w Toruniu

6.  Propozycja rozmieszczenia urządzeń przedstawiona w ramach wniosku do Budżetu Obywatelskiego na temat CYPEL.