Toruń, dnia 13.09.2021 r

WIiR.7013.7.3.2021. K.C.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę  przy ul. Winnica 71, murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok. 76 m2, z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego murowanego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok. 9 m2, demontażu ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach.

Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu rozbiórki przed osobami postronnymi uporządkowania terenu, wywiezienia materiału z rozbiórki na składowisko odpadów i ustanowienia kierownika robót rozbiórkowych . Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektu.

Lokalizacja i zdjęcia budynków dołączono w załącznikach graficznych do zapytania ofertowego.

Termin wykonania robót – 3 tygodnie od przekazania placu budowy,

- Warunki udziału w zapytaniu: nie określa się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 3 tygodnie od przekazania placu budowy,

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10.   Osoba do kontaktu p. Kazimierz Cetkowski, tel. 798 776 216.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. nr 22, lub przesłać mailowo na adres: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 20.09.2021 r.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

(-) Sławomir Wiśniewski

Załączniki:

1.Mapy i zdjęcia z lokalizacją i oznaczeniem budynków