Toruń, 2020-11-03

BOM.7021.660.2020.AR

-------------------------------------

**wg. rozdzielnika**

-------------------------------------

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty  
na realizację zadania pn.

**„Rewaloryzacja skwerku pod blokiem PCK 21-25 – budżet obywatelski”**

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża na wysokości numerów 21-25, zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym oraz n/w wytycznymi:

1. Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą w balocie). Drzewa do nasadzeń powinny być o pokroju alejowym z 1 przewodnikiem i równomiernie rozmieszczonymi gałęziami bocznymi.
2. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
3. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, odrosty podkładki poniżej szczepienia, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.
4. Drzewa - założenia do realizacji:
5. posadzenia drzew w dołach nie mniejszych niż 100x100x100 cm, z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zalanie dołu,
6. zastosowania przy każdym drzewie drenażu napowietrzającego oraz worków do kropelkowego podlewania typu treegator,
7. wykonania wokół każdego drzewa misy o regularnym kształcie (średnica min. 100 cm) i ściółkowanie korą przekompostowaną średniomieloną o odczynie obojętnym i grubości warstwy 5 cm. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału,
8. każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa,
9. podlanie każdego drzewa niezwłocznie po posadzeniu min. 50l wody.
10. Krzewy, byliny, trawy ozdobne – założenia do realizacji:
11. posadzenie roślin w dołach nie mniejszych niż 30x30 cm – w zależności od wielkości bryły korzeniowej,
12. podlanie roślin niezwłocznie po posadzeniu min. 5 l pod każdy krzew/bylinę/trawę ozdobną,
13. zastosowanie pod krzewami geowłókniny w kolorze brązowym, którą należy przyszpilkować do gruntu z zakładką min. 30 cm przy krawędziach pokrywanej powierzchni,
14. wymulczowanie rabat, tak aby warstwa kory była obniżona w stosunku do krawężnika o 3-5 cm,
15. Zastosowanie między łąką kwietną a nasadzeniami krzewów ekobordu o min. wysokości 10 cm i sposobie montażu zgodnie z zaleceniami producenta, gdzie górna krawędź listwy nie powinna wystawać więcej niż 4 cm powyżej rozdzielanych powierzchni.
16. Przesadzenie krzewów należy wykonać zgodnie z wytycznymi w zakresie sadzenia krzewów ujętymi w projekcie i zapytaniu ofertowym oraz zasadami sztuki ogrodniczej.
17. Cięcia drzew i krzewów istniejących należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie oraz zasadami sztuki ogrodniczej.
18. Nieodpłatne utrzymanie wszystkich posadzonych roślin, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym w szczególności: bieżące podlewanie wg potrzeb, nawożenie wiosenne i jesienne nawozami mineralnymi lub organicznymi, przycinanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, wycinanie suchych pędów, formowanie, odchwaszczanie min. 1 raz w miesiącu, uzupełnianie korowania, poprawa geowłókniny, naprawa i uzupełnianie palików i wiązań, zwalczanie szkodników   
    i patogenów wg potrzeb oraz wykoszenie łąki kwietnej na koniec sezonu wegetacyjnego.
19. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie nasadzeń potwierdzone protokołem odbioru. Zamawiający potraci 10% wynagrodzenia tytułem gwarancji i przeleje na konto depozytowe Zamawiającego. Potrącone środki będą stanowić zabezpieczenie należytego wykonania usługi po odbiorze końcowym wykonania nasadzeń i będą wypłacone po stwierdzeniu przez Zamawiającego realizacji przez Wykonawcę obowiązku pielęgnacji roślin, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym.
20. Wymiana drzew/krzewów, które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie 24 miesięcy od bezusterkowego odbioru.
21. Termin realizacji:

* wykonanie nasadzeń do 16.12.2020 r.
* pielęgnacja nasadzeń do 30.11.2021 r.

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w szczególności obniżenia temperatury powietrza, uniemożliwiających prawidłowe i zgodne ze sztuką ogrodniczą posadzenie roślin. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu   
   o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych i czas niezbędny do posadzenia roślin.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w realizacji, polegających np. na zamianie jednych gatunków roślin na rzecz drugich (wyszczególnionych   
   w projekcie).
3. Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.
4. Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu prac (z ostatnich 3 lat) oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12,  
tel. (56) 611 83 56, 611 88 98.

**Uwagi ogólne:**

1. Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć **do dnia 12.11.2020 r. do godz. 12.00** na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: [bom@um.torun.pl](mailto:bom@um.torun.pl)
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.